## Slide 1
ESA ÉCOLE
Projet de Digitalisation
des Processus Métiers
Modernisation & Digitalisation — ERP intégré
03 août 2026
Comité de Pilotage — Lancement officiel

## Slide 2
Sommaire
ESA ÉCOLE — Projet de Digitalisation des Processus Métiers
2 / 23
01
Contexte
02
Objectifs du projet
03
Présentation du projet (Périmètre fonctionnel, Architecture globale, Cahier des charges)
04
Prérequis
05
Livrables
06
Planning
07
Gouvernance
08
Méthodologie
09
Facteurs clés de succès
10
Questions

## Slide 3
Contexte
ESA ÉCOLE — Projet de Digitalisation des Processus Métiers
3 / 23
ESA souhaite moderniser l'ensemble de ses processus afin de :
✓ Améliorer la qualité des services
✓ Réduire les délais de traitement
✓ Dématérialiser les procédures
✓ Sécuriser les données
✓ Améliorer la gouvernance
✓ Disposer d'indicateurs de pilotage

## Slide 4
Objectifs du projet
ESA ÉCOLE — Projet de Digitalisation des Processus Métiers
4 / 23
Le projet vise notamment à :
1
Digitaliser les processus académiques
2
Digitaliser les processus administratifs
3
Automatiser les workflows
4
Sécuriser les échanges
5
Améliorer le suivi des étudiants
6
Disposer d'un ERP intégré

## Slide 5
Périmètre global — deux grandes composantes
ESA ÉCOLE — Projet de Digitalisation des Processus Métiers
5 / 23
Processus Académiques
Admission & Inscription · Gestion académique · E-Learning · Reporting
+
ERP — Gestion Administrative
RH · Paie · Achats · Stocks · Immobilisations · Comptabilité · Budget
Une plateforme unique « ESA ÉCOLE » pour l'ensemble des processus

## Slide 6
Axe 1 — Admission & Inscription
ESA ÉCOLE — Projet de Digitalisation des Processus Métiers
6 / 23
1
Processus d'admission — de l'orientation à la vie estudiantine
Orientation
Préinscription
Paiement
Validation
Inscription
QR Code
Vie Estudiantine

## Slide 7
Axe 2 — Gestion académique
ESA ÉCOLE — Projet de Digitalisation des Processus Métiers
7 / 23
2
Le parcours académique entièrement dématérialisé
Cursus
Emploi du temps
Cours
Présences
Cahier de texte
Notes
Relevés
Diplômes

## Slide 8
Axe 3 — E-Learning
ESA ÉCOLE — Projet de Digitalisation des Processus Métiers
8 / 23
3
Plateforme pédagogique en ligne
Plateforme pédagogique
Supports
Vidéos
Classes virtuelles
Chat
Notifications

## Slide 9
Axe 4 — Administration
ESA ÉCOLE — Projet de Digitalisation des Processus Métiers
9 / 23
4
Gestion administrative et financière
RH
Paie
Achats
Stocks
Immobilisations
Comptabilité
Budget

## Slide 10
Axe 5 — Reporting
ESA ÉCOLE — Projet de Digitalisation des Processus Métiers
10 / 23
5
Piloter l'établissement avec des indicateurs
Tableaux de bord
Rapports RH
Rapports Académiques
Rapports Financiers
Statistiques
KPI

## Slide 11
Les utilisateurs
ESA ÉCOLE — Projet de Digitalisation des Processus Métiers
11 / 23
Étudiants
Étudiants
Enseignants
Enseignants
Scolarité
Scolarité
Comité d'équivalence
Comité d'équivalence
Comptabilité
Comptabilité
RH
RH
Direction
Direction
Administrateur
Administrateur

## Slide 12
ERP — Modules concernés
ESA ÉCOLE — Projet de Digitalisation des Processus Métiers
12 / 23
6
Un ERP couvrant l'ensemble de la gestion
RH
Paie
Immobilisations
Stocks
Caisse
Comptabilité
Marchés

## Slide 13
Architecture globale
ESA ÉCOLE — Projet de Digitalisation des Processus Métiers
13 / 23
ÉTUDIANTS
ESA ÉCOLE — PLATEFORME
E-Learning
Administration
Reporting
ERP
RH · Paie · Comptabilité
Stocks · Immobilisations
Caisse · Marchés
Base de données
Sauvegarde · Sécurité · API

## Slide 14
Prérequis
ESA ÉCOLE — Projet de Digitalisation des Processus Métiers
14 / 23
7
Documents et informations nécessaires au démarrage
Organigramme
Procédures
Listes étudiants
Enseignants
Filières
Maquettes
Référentiels
Droits utilisateurs

## Slide 15
Livrables
ESA ÉCOLE — Projet de Digitalisation des Processus Métiers
15 / 23
8
Ce que le projet livrera
✓
Application
✓
Documentation
✓
Paramétrage
✓
Formation
✓
Migration
✓
Recette
✓
Mise en production
✓
Support

## Slide 16
Méthodologie
ESA ÉCOLE — Projet de Digitalisation des Processus Métiers
16 / 23
9
Cycle de vie du projet
Analyse
01
Conception
02
Développement
03
Tests
04
Recette
05
Formation
06
Déploiement
07
Assistance
08

## Slide 17
Gouvernance
ESA ÉCOLE — Projet de Digitalisation des Processus Métiers
17 / 23
COPIL
Chef de Projet Client
Chef de Projet CAGECFI
COPRO
Technique
Métier
Infrastructure
Formation
Recette
Support
COPIL : Comité de Pilotage · COPRO : Comité de Projet

## Slide 18
Responsabilités
ESA ÉCOLE — Projet de Digitalisation des Processus Métiers
18 / 23
CLIENT
✔ Fournir les données
✔ Valider
✔ Participer aux ateliers
✔ Tester
✔ Former les utilisateurs
PRESTATAIRE
✔ Paramétrer
✔ Développer
✔ Former
✔ Déployer
✔ Assister

## Slide 19
Planning
ESA ÉCOLE — Projet de Digitalisation des Processus Métiers
19 / 23
10
Calendrier prévisionnel
Référence fichiers Plannings
Le planning détaillé (jalons, phases, ressources) est fourni dans les fichiers dédiés au projet.
Phases : Analyse → Conception → Développement → Recette → Formation → Déploiement

## Slide 20
Facteurs clés de succès
ESA ÉCOLE — Projet de Digitalisation des Processus Métiers
20 / 23
★
Disponibilité des équipes
★
Validation rapide
★
Communication
★
Respect des délais
★
Qualité des données
★
Conduite du changement
★
Formation

## Slide 21
Risques
ESA ÉCOLE — Projet de Digitalisation des Processus Métiers
21 / 23
⚠
Retard de validation
⚠
Retard de fourniture des données
⚠
Disponibilité des utilisateurs
⚠
Évolution du besoin
⚠
Connexion Internet
⚠
Migration des données

## Slide 22
Décisions attendues
ESA ÉCOLE — Projet de Digitalisation des Processus Métiers
22 / 23
11
Validations requises pour le lancement
☐ Validation du périmètre
☐ Validation du planning
☐ Validation des prérequis
☐ Validation des livrables
☐ Validation du COPIL
☐ Validation du COPRO
☐ Lancement officiel du projet
☐ Lancement officiel du projet

## Slide 23
MERCI
Questions & Réponses
ESA ÉCOLE — Projet de Digitalisation des Processus Métiers
03 août 2026