# Rapport Hebdomadaire - Easy Ecole

Periode : Semaine du 13 au 17 juillet 2026

Objet : Avancement GED, planification des cours et notifications

## 1. GED - Gestion Electronique de Documents

| Livrable | Statut |
| --- | --- |
| Architecture de stockage physique + mapping base de donnees | Ok |
| Seed de 39 dossiers GED organises par domaine/processus metier | Ok |
| Endpoint GET /api/v1/ged/academic-tree - arbre hierarchique Annee/Niveau/Parcours/Classe | Ok |
| Integration du folderId dans l'archivage automatique (inscriptions, bordereaux, bulletins) | Ok |

| Livrable | Statut |
| --- | --- |
| Reecriture du composant ged-catalog (sidebar dynamique, icones, filtrage, compteurs) | Ok |
| Correction des erreurs template - build developpement OK | Ok |
| Prochaine etape : finalisation du build production (variable d'environnement) | En cours |

## 2. Planification des Cours

| Livrable | Statut |
| --- | --- |
| Analyse des modeles existants (Seance, creneaux hebdomadaires, detection conflits) | Ok |
| Architecture du systeme de notification pour la planification | Ok |

## 3. Notifications Automatiques - Rappel de Salle

| Livrable | Statut |
| --- | --- |
| Creation du service RappelSalleCron avec node-cron (tache chaque minute) | Ok |
| Notification rappel_salle envoyee 10 minutes avant chaque seance | Ok |
| Transmission temps reel via SSE + stockage en base (elearning_notifications) | Ok |
| Sonnerie personnalisee (440Hz -> 880Hz -> 440Hz, 2 secondes, onde square) | Ok |

Environnement : Frontend Angular capte les notifications SSE et joue le son automatiquement.

## 4. Travail en cours / A faire

| Tache | Priorite |
| --- | --- |
| Suppression de l'ancien endpoint de polling GET /seances/rappel-salle | Haute |
| Correction du bug Salon.coursId non nullable (creation salons impossible) | Haute |

## Resume

10 livrables termines sur la periode, couvrant la GED (architecture, seed, API, frontend), la planification des cours et les notifications automatiques avec sonnerie. Deux correctifs a finaliser (nettoyage endpoint obselete et correction creation salons).